DOKUMEN PROPOSAL RESMI TEKNIS & FINANSIAL

MRF-ID DIGITAL SOLUTION
INTEGRATED  •  RELIABLE  •  INNOVATIVE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PROPOSAL SCALE-UP SISTEM INFORMASI & WEBSITE TERPADU

MAJLIS AL-IHYA BOGOR

Pengembangan Portal Multi-Subdomain, Sistem Manajemen Konten (CMS) Multi-Role, dan Portal PPDB Online Santri Terpadu

LEMBAR PENGANTAR PROPOSAL: Disiapkan Untuk : Dewan Pengurus & Panitia Majlis Al-Ihya Bogor
Pengembang      : Muhammad Rizal Fakhruddin (MRF-ID Digital Solution)
Arsitektur      : Multi-Subdomain (majlisalihyabogor.id, pp., md., mt.)
Periode         : September 2026 | Versi Dokumen: 1.0 (Final Proposal)

DAFTAR ISI

Struktur isi dokumen proposal pengembangan dan scale-up website Majlis Al-Ihya Bogor:

RINGKASAN EKSEKUTIF	3

BAB I. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG	3

1.1 Latar Belakang Digitalisasi Lembaga	3

1.2 Maksud dan Tujuan Pengembangan	3

1.3 Sasaran & Dampak Positif bagi Lembaga	4

BAB II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)	4

2.1 Arsitektur Multi-Subdomain Terpadu (pp, md, mt)	4

2.2 Spesifikasi Halaman Publik Front-End 4 Unit	4

2.3 Sistem Manajemen Konten (CMS) Multi-Role	5

2.4 Modul Portal PPDB Online Terpadu	5

2.5 Penataan Struktur Navigasi & Peta Situs (Sitemap Terpadu)	6

BAB III. METODOLOGI & RENCANA KERJA (TIMELINE)	7

3.1 Pendekatan Kerja Bertahap (Agile Sprints)	7

3.2 Tabel Rencana Waktu Pengerjaan 6 Minggu	7

BAB IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & SKEMA INVESTASI	8

4.1 Skema Investasi & Program Kemitraan Digital	8

4.2 Rincian Alokasi Komponen Pekerjaan	8

4.3 Biaya Infrastruktur Server & Domain Pihak Ketiga	9

4.4 Skema & Tahapan Termin Pembayaran	9

BAB V. KEBUTUHAN DATA DARI PIHAK YAYASAN (PREREQUISITES)	9

BAB VI. GARANSI, PEMELIHARAAN & PELATIHAN	9

6.1 Garansi Bebas Kendala Teknis (3 Bulan)	9

6.2 Pelatihan Administrator & Buku Panduan PDF	10

BAB VII. PENUTUP & LEMBAR PENGESAHAN KERJA SAMA	10

RINGKASAN EKSEKUTIF

INTISARI PROYEK: Transformasi digital Majlis Al-Ihya Bogor ditujukan untuk memperluas syiar dakwah, memperkuat kredibilitas institusi di mata masyarakat, memfasilitasi publikasi kegiatan unit secara otonom, serta mengotomatisasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara modern, transparan, dan akuntabel.

Proposal ini disusun sebagai solusi menyeluruh atas kebutuhan peningkatan (scale-up) website eksisting Majlis Al-Ihya. Melalui pendekatan arsitektur Multi-Subdomain (Opsi A), setiap unit di bawah naungan yayasan—mulai dari Pondok Pesantren, Madrasah Al-Ihya, hingga Majlis Ta'lim—akan memiliki representasi identitas digital yang mandiri namun tetap berada di bawah kendali satu ekosistem yayasan terpusat.

•  Kredibilitas & Citra Modern: Mengangkat reputasi yayasan dan ponpes setara dengan institusi pendidikan nasional ternama dengan alamat domain terspesialisasi.

•  Pengelolaan Terisolasi namun Terpusat: Masing-masing penanggung jawab unit dapat mengunggah berita, jadwal kajian, dan dokumentasi secara mandiri tanpa saling tumpang tindih.

•  Otomatisasi PPDB Online: Mengubah proses pendaftaran manual menjadi sistem digital terintegrasi (pengisian formulir, unggah berkas, verifikasi pembayaran, hingga cetak kartu ujian).

BAB I. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut lembaga dakwah dan pendidikan Islam untuk memiliki sarana komunikasi publik yang adaptif, informatif, dan mudah diakses dari perangkat smartphone. Majlis Al-Ihya Bogor yang menaungi berbagai aktivitas pendidikan (Pondok Pesantren, Madrasah) dan keagamaan (Majlis Ta'lim) memerlukan pembaruan infrastruktur web yang tidak hanya menampilkan profil statis, melainkan mampu menjadi pusat layanan dan interaksi bagi wali santri, jamaah, dan masyarakat luas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan utama dari proyek scale-up ini mencakup:

•  1: Membangun arsitektur website multi-subdomain yang memisahkan identitas publik Ponpes, Madrasah, dan Majlis Ta'lim.

•  2: Menyediakan Content Management System (CMS) yang ramah pengguna (user-friendly) agar pengurus yayasan dapat memperbarui konten kapan saja tanpa kendala teknis.

•  3: Menghadirkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mandiri yang memudahkan orang tua santri mendaftar secara daring dan meringankan beban administrasi panitia.

•  4: Mengoptimalkan performa akses website, keamanan data, tampilan responsif di layar smartphone, serta optimasi mesin pencari (SEO Google).

1.3 Sasaran & Dampak Positif bagi Lembaga

Dengan diterapkannya sistem baru ini, Majlis Al-Ihya Bogor akan memiliki arsip digital kegiatan yang rapi, kemudahan dalam penyebaran warta kajian dan kegiatan santri, serta proses seleksi santri baru yang terdokumentasi rapi dalam basis data digital yang aman.

BAB II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

2.1 Arsitektur Multi-Subdomain Terpadu (pp, md, mt)

Sistem dirancang menggunakan arsitektur Single Codebase Multi-Tenant dengan DNS Subdomain Routing terpadu. Keunggulan metode ini adalah kemudahan pemeliharaan (satu server dan satu database terpusat), namun memberikan identitas unik, representatif, dan profesional bagi setiap unit lembaga.

| Unit Lembaga | Alamat Domain / Subdomain | Fokus Fungsi Utama |
| --- | --- | --- |
| Portal Utama (Majlis Al-Ihya Bogor) | majlisalihyabogor.id | Pusat informasi profil lembaga induk, pimpinan, visi-misi, agregasi berita dari seluruh unit, navigasi cepat ke 3 sub-website, tautan mitra, dan kontak resmi. |
| Pondok Pesantren Al-Ihya | pp.majlisalihyabogor.id | Profil asrama & dewan asatidz, program kepesantrenan (Tahfidz/Kitab Kuning/Bilingual), tata tertib santri, galeri kegiatan, dan Portal PPDB Santri Baru Online. |
| Madrasah Diniah Al-Ihya | md.majlisalihyabogor.id | Kurikulum Diniyah Takmiliyah, profil pengajar, jadwal belajar, tata tertib murid, galeri kegiatan/lomba, pengumuman, dan pendaftaran santri madrasah. |
| Majelis Taklim Al-Ihya | mt.majlisalihyabogor.id | Jadwal pengajian rutin pekanan/bulanan, widget jadwal sholat otomatis Kota Bogor, live stream YouTube, program Rihlah & Umroh, arsip kajian/audio, dan donasi. |

2.2 Spesifikasi Halaman Publik (Front-End)

•  Desain Modern Islami & Mobile-First: Tampilan elegan bernuansa hijau-emas Islami yang nyaman dibaca di smartphone, tablet, maupun laptop.

•  Berita & Artikel Kajian: Publikasi warta pondok, artikel keislaman, dan catatan kajian pengajian dengan tipografi yang jernih.

•  Galeri Foto & Video Dokumentasi: Penyimpanan album dokumentasi kegiatan santri, perayaan hari besar Islam, dan video liputan YouTube.

•  Agenda Kegiatan & Kalender: Informasi jadwal pengajian akbar dan kalender akademik pondok pesantren.

•  Integrasi WhatsApp & Media Sosial: Tombol interaktif chat langsung ke nomor admin masing-masing unit tanpa perlu simpan nomor.

2.3 Sistem Manajemen Konten (CMS Admin Terpadu)

•  Hak Akses Bertingkat (Role-Based Access Control): Super Admin Yayasan memiliki kontrol penuh atas seluruh unit; Admin Unit (Ponpes/Madrasah/Majlis) hanya memiliki hak akses untuk mengelola unitnya masing-masing.

•  Editor Teks Lengkap (Rich Text Editor): Memudahkan staf sekretariat membuat berita dengan format tebal, miring, daftar poin, dan sematan video YouTube.

•  Optimasi Gambar Otomatis (WebP Compression): Setiap foto yang diunggah otomatis dikompres agar website tidak lambat saat diakses di jaringan seluler.

2.4 Modul Portal PPDB Online Terpadu

•  Formulir Pendaftaran Bertahap (Wizard 4 Langkah): Data Calon Santri -> Data Orang Tua/Wali -> Pilihan Program/Kelas -> Unggah Berkas Dokumen.

•  Unggah Berkas Pendukung: Upload Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah/SKL, dan Pas Foto Calon Santri.

•  Cek Status Pendaftaran Mandiri: Orang tua cukup menginput Nomor Registrasi & Tanggal Lahir untuk melihat status verifikasi, kelulusan, dan catatan panitia.

•  Cetak Bukti Pendaftaran (PDF Otomatis): Sistem menerbitkan kartu pendaftaran ber-barcode/QR Code siap cetak sebagai syarat mengikuti tes/wawancara.

•  Panel Panitia PPDB: Filter pendaftar per gelombang, pratinjau dokumen langsung di browser, verifikasi bukti pembayaran pendaftaran, serta export rekap ke format Excel.

2.5 Penataan Struktur Navigasi & Peta Situs (Sitemap Terpadu Seluruh Unit)

Guna menjamin alur informasi yang rapi, terstruktur, mudah diakses jamaah, dan terintegrasi secara seamless, struktur navigasi halaman publik pada setiap unit disusun dengan hierarki spesifik sebagai berikut:

A. Portal Utama Lembaga (majlisalihyabogor.id)

•  Navbar Terpadu & Menu Dropdown Sub-Website: Bilah navigasi utama (Navbar) dilengkapi menu dropdown responsif 'Unit Sub-Website' yang memungkinkan pengunjung langsung melompat ke Pondok Pesantren (pp.majlisalihyabogor.id), Madrasah Diniah (md.majlisalihyabogor.id), atau Majelis Taklim (mt.majlisalihyabogor.id) dari halaman mana saja tanpa harus kembali ke beranda, lengkap dengan drawer menu responsif pada layar smartphone.

•  Beranda (Home): Memuat Hero Section (Nama Lembaga & Tagline Resmi), Sekilas Profil Lembaga (Sejarah Ringkas, Visi & Misi), Tiga Kartu Akses Cepat menuju Sub-Website (Majelis Taklim, Madrasah Diniah, dan Pondok Pesantren), Cuplikan Berita Terbaru (Agregasi Seluruh Unit), serta Kontak Terpadu (Nomor Kontak, Alamat, dan Peta Google Maps).

•  Berita Lembaga: Halaman arsip warta dan pengumuman lembaga/yayasan secara terpisah, lengkap dengan filter kategori berita dan kolom pencarian.

•  Detail Berita: Halaman membaca artikel tunggal dengan tipografi nyaman, foto dokumentasi, tautan share sosial media (WhatsApp/Facebook), dan daftar berita terkait.

•  Fitur & Tautan Terkait: Tautan resmi menuju Yayasan Pendidikan Insan Kamil / Lembaga Mitra serta integrasi akun media sosial resmi yayasan.

B. Sub-Website Pondok Pesantren (pp.majlisalihyabogor.id)

•  Beranda: Hero banner pesantren (Nama Lembaga & Tagline), sekilas profil santri, keunggulan program kepesantrenan, dan tombol pintas pendaftaran santri baru (PPDB).

•  Profil: Memuat Profil Pesantren (sejarah pendirian, visi dan misi kepesantrenan) serta Profil Pengurus (Dewan Kyai, Pengasuh Asrama, dan Dewan Asatidz).

•  Pendidikan: Informasi Program Pendidikan, Program Unggulan (Tahfidzul Qur'an 30 Juz, Kitab Kuning Turats, Bilingual Arabic & English), Struktur Kurikulum, serta Jadwal Pendidikan (Rutinitas Kegiatan Harian Santri dari bangun tidur hingga istirahat malam).

•  Kehidupan Santri: Informasi Fasilitas Asrama (kamar santri, masjid, perpustakaan kitab, ruang makan, sarana olahraga, pos kesehatan santri) serta Tata Tertib Santri (disiplin sholat berjamaah & tahajjud, tata tertib jam belajar, aturan ketat larangan gawai/smartphone pribadi, dan etika thalabul 'ilmi).

•  Prestasi & Alumni: Dokumentasi Prestasi Santri (kejuaraan MTQ, lomba Musabaqah Qira'atil Kutub / MQK, pidato bahasa asing) serta Testimoni Alumni (profil keberhasilan alumni di Al-Azhar Kairo, perguruan tinggi Islam nasional, dan kiprah dakwah di masyarakat).

•  Galeri Dokumentasi: Galeri Foto kegiatan keseharian asrama dan Galeri Video YouTube (liputan haul akbar, imtihan santri, khataman Al-Qur'an, dan rihlah ilmiah).

•  Informasi Lembaga: Pengumuman akademik santri, jadwal kepulangan/libur santri, serta warta berita terkini kegiatan pesantren.

•  Pendaftaran Santri Baru (PPDB): Panduan alur pendaftaran, persyaratan dokumen, jadwal gelombang tes seleksi, rincian biaya pendidikan, serta integrasi tombol langsung menuju formulir pendaftaran PPDB online.

•  Kontak & Lokasi: Hotline sekretariat ponpes, kontak pengasuh asrama, informasi alamat lengkap, dan peta Google Maps interaktif.

•  Fitur Tambahan & Integrasi Eksternal: Tautan Media Sosial resmi (Instagram, YouTube), Tautan Silang (Cross-Links) ke Website Utama, Madrasah Diniah (md.), Majelis Taklim (mt.), serta Tautan Khusus ke Sistem Manajemen Santri ePesantren (Aplikasi Eksternal).

C. Sub-Website Madrasah Diniah (md.majlisalihyabogor.id)

•  Beranda: Hero banner madrasah diniah, sambutan kepala madrasah, jadwal waktu belajar sore (Senin - Kamis, 15.30 - 17.00 WIB), tombol pintas pendaftaran murid baru, dan informasi tingkatan kelas.

•  Profil: Memuat Profil Madrasah (sejarah pendirian, visi dan misi pengajaran Al-Qur'an sejak usia dini) serta Profil Pengurus (Kepala Madrasah, Dewan Asatidz/Asatidzah pembimbing jilid Iqro, dan bagian tata usaha kesiswaan).

•  Program Pendidikan: Jenjang tingkatan belajar terstruktur (Kelas A: Iqro Jilid 1-3, Kelas B: Iqro Jilid 4-6, Kelas C: Al-Qur'an & Ibadah Praktis), Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah (Al-Qur'an & Tajwid, Fiqih Thaharah & Sholat Fardhu, Hafalan Doa Harian & Hadits Adab, Aqidah & Kisah 25 Nabi), serta Jadwal Pembelajaran Sore Santri.

•  Tata Tertib Santri: Ketentuan disiplin kehadiran tepat waktu, etika busana muslim/muslimah (koko & peci / gamis & jilbab), kewajiban membawa mushaf/Iqro & buku mutaba'ah prestasi mandiri, serta pembinaan adab santun.

•  Galeri Dokumentasi: Galeri Foto kegiatan santri (pawai akbar tahun baru Islam 1 Muharram, lomba mewarnai kaligrafi, bimbingan sorogan membaca) dan Galeri Video YouTube (pentas seni santri cilik, wisuda khotmil qur'an juz 30, dan simulasi manasik haji).

•  Informasi Lembaga: Pengumuman evaluasi kenaikan tingkat jilid santri, jadwal libur dan pesantren kilat ramadhan, serta warta berita kegiatan madrasah.

•  Pendaftaran Santri Baru: Panduan 4 langkah alur pendaftaran (formulir, berkas, placement test pemetaan jilid, penetapan kelas), berkas persyaratan dokumen (KK, Akta, Pas Foto), jadwal registrasi, dan rincian biaya pendaftaran terjangkau (Rp 100.000,- termasuk buku prestasi & kit modul).

•  Kontak & Lokasi: Nomor kontak hotline administrasi madrasah (WhatsApp), alamat lengkap ruang kelas madrasah, dan peta Google Maps interaktif.

•  Fitur Tambahan & Tautan Terpadu: Tautan Media Sosial resmi madrasah (Instagram @md.alihyabogor, YouTube, Facebook) serta Tautan Silang (Cross-Links) kembali ke Website Utama (majlisalihyabogor.id), Sub-Website Majelis Taklim (mt.), dan Sub-Website Pondok Pesantren (pp.).

D. Sub-Website Majelis Taklim (mt.majlisalihyabogor.id)

•  Beranda: Sambutan pimpinan majelis, banner pengajian akbar terdekat, widget jadwal sholat Kota Bogor, dan siaran live streaming terkini.

•  Profil: Sejarah dakwah majelis, visi-misi pembinaan umat, dan susunan pengurus majelis taklim.

•  Kegiatan Majelis Taklim: Informasi program kajian rutin pekanan (kajian kitab ahad pagi, pengajian ibu-ibu selasa), bulanan, dan peringatan hari besar Islam (PHBI).

•  Jadwal Terpadu & Jadwal Sholat Otomatis: Kalender jadwal kajian/acara dakwah serta WIDGET JADWAL SHOLAT OTOMATIS (sinkronisasi presisi waktu sholat 5 waktu & imsakiyah wilayah Kota Bogor).

•  Live Stream Pengajian: Integrasi siaran langsung YouTube Live agar jamaah di luar kota dapat mengikuti kajian secara real-time.

•  Program Rihlah & Umroh: Informasi program ziarah wali, rihlah ilmiah jamaah majelis, dan paket perjalanan ibadah Umroh bersama para asatidz yayasan.

•  Galeri Dokumentasi: Dokumentasi foto kegiatan jamaah dan arsip galeri video YouTube kajian pilihan.

•  Informasi & Kajian: Pengumuman kegiatan dakwah, warta syiar, serta rangkuman materi kajian (artikel & arsip rekaman audio/video tausiyah).

•  Kontak & Layanan Jamaah: Nomor layanan jamaah majelis, nomor konfirmasi infaq/sedekah dakwah, alamat aula majelis, dan integrasi Google Maps.

•  Tautan Silang (Cross-Links): Tautan media sosial majelis serta tautan navigasi langsung ke Website Utama, Madrasah Diniah (md.), dan Pondok Pesantren (pp.).

2.6 Batasan Ruang Lingkup & Integrasi Pihak Ketiga (Out-of-Scope)

Untuk menjaga kejelasan batasan tanggung jawab teknis, transparansi pengerjaan, dan efektivitas alokasi investasi, berikut ditegaskan batasan ruang lingkup integrasi sistem pihak ketiga:

CATATAN RUANG LINGKUP INTEGRASI ePESANTREN (APLIKASI PIHAK KETIGA): Aplikasi Manajemen Santri 'ePesantren' merupakan platform perangkat lunak (SaaS / Mobile Application) terpisah milik vendor penyedia pihak ketiga independen. Ruang lingkup pekerjaan tim MRF-ID dalam project scale-up website ini mencakup penyediaan gerbang akses satu klik (Single-Click Gateway & Redirection) pada website utama dan sub-website pondok pesantren (tombol tautan navigasi bilah navbar, kartu profil integrasi layanan, serta tombol unduh/login aplikasi mobile dan web bagi wali santri & asatidz). Project ini TIDAK mencakup perancangan ulang, coding modul internal, maupun pemeliharaan source code sistem aplikasi ePesantren tersebut.

BAB III. METODOLOGI & RENCANA KERJA (TIMELINE)

Pengembangan dilakukan dengan pendekatan bertahap (Agile Sprints) selama rentang waktu 6 (enam) minggu. Setiap akhir tahapan disertai pelaporan progres sehingga pihak yayasan dapat memantau perkembangan secara transparan.

| Tahap / Minggu | Fokus Aktivitas | Luaran (Deliverable) |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Pengumpulan data awal, aset visual, wawancara alur PPDB, finalisasi struktur database & desain mockup antarmuka. | Desain UI/UX disetujui, skema database & struktur subdomain siap. |
| Minggu 2 | Konfigurasi web server, arsitektur multi-subdomain routing, setup database MySQL, dan modul autentikasi pengguna. | Sistem inti berjalan, routing majlisalihyabogor.id & subdomain terhubung. |
| Minggu 3 | Pengembangan CMS Back-Office: modul publikasi berita, galeri kegiatan, agenda kajian, dan isolasi hak akses per unit. | Dashboard Admin selesai, admin dapat mencoba input data berita/galeri. |
| Minggu 4 | Pembangunan halaman depan (Front-End) untuk Portal Utama Yayasan, Sub-Web Ponpes, Madrasah, dan Majlis Ta'lim. | Tampilan publik ke-4 website selesai secara responsif di ponsel/PC. |
| Minggu 5 | Pembangunan modul PPDB Online: form multi-step, upload berkas, cek status santri, validasi panitia, dan generator kartu PDF. | Modul PPDB selesai dan siap diuji coba fungsionalitasnya. |
| Minggu 6 | Uji kelayakan bersama klien (UAT), revisi minor, pelatihan staf admin yayasan, migrasi data, dan peluncuran resmi (Go-Live). | Website resmi beroperasi 100% di domain yayasan, penyerahan akun & buku panduan. |

BAB IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & SKEMA INVESTASI

Untuk menghadirkan solusi teknologi yang tuntas dan berkesinambungan bagi Majlis Al-Ihya Bogor, kami menyajikan satu Paket Pengembangan Sistem Terpadu (Scale-Up Solution). Paket ini mencakup seluruh pembangunan arsitektur multi-subdomain untuk seluruh unit, sistem manajemen konten mandiri, modul PPDB terpadu, hingga pendampingan pelatihan admin.

4.1 Skema Investasi & Program Apresiasi Kemitraan Digital

Sebagai wujud komitmen dan dukungan nyata kami terhadap syiar dakwah dan modernisasi sarana pendidikan Islam di Majlis Al-Ihya Bogor, kami memberikan potongan khusus Program Apresiasi Kemitraan Digital:

| Uraian Paket Investasi | Spesifikasi & Cakupan Layanan | Nilai Investasi |
| --- | --- | --- |
| Paket Sistem Informasi Terpadu & Scale-Up Website | Pembangunan 4 Portal Web (Induk Yayasan, Ponpes, Madrasah, Majlis Ta'lim), CMS Multi-Role Terisolasi, Portal PPDB Santri Baru (Upload Berkas, Cek Status Mandiri, Cetak Kartu PDF, Export Excel), Optimasi SEO & Mobile-First, Garansi 3 Bulan. | Rp 15.000.000,- |
| Program Apresiasi Kemitraan Digital MRF-ID | Potongan apresiasi khusus kemitraan strategis awal dan dukungan syiar pendidikan dakwah pesantren (-16.7%). | - Rp 2.500.000,- |
| TOTAL INVESTASI BERSIH (NET) | Investasi Final Pengembangan (Terbilang: Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) | Rp 12.500.000,- |

JAMINAN CAKUPAN LENGKAP (ALL-INCLUSIVE): Seluruh penataan struktur navigasi terpadu (termasuk modul Jadwal Sholat Otomatis Kota Bogor, Live Streaming YouTube Pengajian, Portal Pendaftaran PPDB Online, Tata Tertib Santri/Murid, Program Rihlah & Umroh, hingga Tautan Silang Antar-Unit) SUDAH TERMASUK LENGKAP (ALL-IN) dalam skema investasi Rp 12.500.000,- NET tanpa ada biaya tambahan sepeser pun.

4.2 Rincian Alokasi Komponen Pekerjaan

Rincian nilai alokasi pekerjaan berdasarkan struktur estimasi pengembangan normal:

| No | Komponen Pekerjaan | Uraian Teknis & Deliverables | Alokasi Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsitektur Multi-Subdomain & Core Engine | Setup DNS wildcard, subdomain routing (pp, md, mt), multi-tenant middleware, struktur database terpadu | Rp 2.500.000 |
| 2 | UI/UX & Front-End 4 Portal Web | Desain responsif mobile Portal Utama, Ponpes Al-Ihya, Madrasah Diniah, dan Majelis Taklim (termasuk Jadwal Sholat & Live Stream) | Rp 4.500.000 |
| 3 | CMS Back-Office Terpadu & Multi-Role | Dashboard admin terisolasi untuk berita, galeri foto/video, agenda kajian, tata tertib, dan media manager | Rp 3.500.000 |
| 4 | Modul Portal PPDB Online Terpadu | Form wizard pendaftaran, upload berkas KK/Akta/Foto, cek status mandiri, kartu PDF, export data Excel | Rp 3.500.000 |
| 5 | Testing, Training & Manual Guide PDF | Uji coba keamanan sistem, pelatihan intensif operator/panitia PPDB, penyusunan buku panduan penggunaan | Rp 1.000.000 |
|  | Total Nilai Standar Pekerjaan |  | Rp 15.000.000,- |
|  | Subsidi Apresiasi Kemitraan Digital |  | - Rp 2.500.000,- |
|  | TOTAL INVESTASI AKHIR (NET) |  | Rp 12.500.000,- |

4.3 Biaya Infrastruktur Pihak Ketiga (Milik Yayasan)

TRANSPARANSI BIAYA SERVER: Catatan: Biaya domain dan server merupakan biaya sewa tahunan resmi yang dibayarkan langsung ke penyedia hosting/PANDI atas nama kepemilikan Majlis Al-Ihya Bogor (kami siap mendampingi proses registrasinya).

•  Domain Resmi majlisalihyabogor.id (.id): Rp 200.000 s/d Rp 250.000 / tahun (Domain tingkat tinggi resmi Indonesia .id).

•  Cloud Hosting / VPS (RAM 2GB, SSD NVMe): Rp 800.000 s/d Rp 1.200.000 / tahun (Kapasitas ideal untuk menampung ribuan trafik pendaftar santri).

•  Sertifikat Keamanan SSL (HTTPS): GRATIS (Menggunakan Let's Encrypt / Cloudflare Security).

4.4 Skema & Tahapan Pembayaran

•  Termin I — Uang Muka (DP 40%) : Rp 5.000.000,-: Dibayarkan saat penandatanganan kesepakatan kerja dan sebelum proyek dimulai sebagai komitmen pengerjaan.

•  Termin II — Progres / UAT (40%) : Rp 5.000.000,-: Dibayarkan saat seluruh sistem selesai dibangun dan dipresentasikan di link demo/staging.

•  Termin III — Pelunasan (20%) : Rp 2.500.000,-: Dibayarkan setelah proses peluncuran resmi (Go-Live) di domain utama dan pelatihan admin selesai.

BAB V. KEBUTUHAN DATA DARI PIHAK YAYASAN (PREREQUISITES)

Untuk menjamin kelancaran pengerjaan sesuai timeline, pihak yayasan diharapkan dapat menyediakan data berikut:

| No | Kategori Kebutuhan | Rincian Data yang Diperlukan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akses Hosting & Domain | Informasi login cPanel/panel domain lama (jika sudah memiliki website sebelumnya). | Wajib |
| 2 | Legalitas Yayasan | Scan SK Kemenkumham / Kemenag / Izin Operasional untuk registrasi & administrasi domain majlisalihyabogor.id. | Wajib |
| 3 | Identitas & Kontak | Daftar pengurus inti, nomor WhatsApp & email resmi yayasan, ponpes, madrasah, dan majlis. | Wajib |
| 4 | Aset Profil & Media | Logo resolusi tinggi, foto sarana prasarana, foto pengasuh/asatidz, dan visi-misi yayasan. | Wajib |
| 5 | Formulir & Alur PPDB | Berkas formulir pendaftaran manual tahun lalu, rincian biaya pendaftaran, & no. rekening bank. | Wajib |
| 6 | Penunjukan Admin Unit | Nama dan kontak staf yang ditunjuk menjadi operator web Ponpes, Madrasah, dan Majlis Ta'lim. | Wajib |

BAB VI. GARANSI, PEMELIHARAAN & PELATIHAN

6.1 Garansi Bebas Gangguan (Bug-Free Warranty)

Kami memberikan garansi teknis penuh selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Go-Live. Garansi mencakup perbaikan error teknis, kendala form pendaftaran, atau kegagalan sistem tanpa pungutan biaya tambahan.

6.2 Pelatihan Administrator (Knowledge Transfer)

Untuk memastikan kemandirian pihak yayasan dalam mengelola website, kami menyelenggarakan 1 (satu) sesi pelatihan intensif (secara tatap muka atau daring via Zoom/Google Meet) bagi staf pengelola website dan panitia PPDB, dilengkapi dengan Dokumen Panduan Penggunaan (Manual Guide PDF).

BAB VII. PENUTUP & LEMBAR PENGESAHAN

Demikian proposal penawaran teknis dan finansial ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar terjalin kerja sama yang berkah dan berkesinambungan bersama Majlis Al-Ihya Bogor demi mewujudkan ekosistem digital dakwah dan pendidikan Islam yang unggul, profesional, dan berdaya jangkau luas.

Jakarta, September 2026

| PIHAK PERTAMA (KLIEN) | PIHAK KEDUA (PENGEMBANG) |
| --- | --- |
| Menyetujui, Dewan Pengurus Majlis Al-Ihya Bogor ___________________________________ Nama: Jabatan: | Hormat kami, MRF-ID Digital Solution ___________________________________ Muhammad Rizal Fakhruddin Lead Technical Consultant |